## Organização da equipe e divisão de papéis

O desenvolvimento do projeto Despolariza foi conduzido utilizando o framework ágil Scrum, adaptado à realidade de um trabalho acadêmico em grupo (G7, disciplina TIAW – ICEI/PUC Minas). O trabalho foi dividido em duas Sprints, cada uma com entregas incrementais de funcionalidades, permitindo que o grupo evoluísse o produto de forma iterativa e com validações periódicas entre os membros.

### Divisão de papéis (Scrum)

Como o grupo é formado por estudantes que acumulam funções, os papéis do Scrum foram distribuídos de forma compartilhada.

### Divisão de tarefas por integrante

| Integrante | Funcionalidade principal | Sprint 1 | Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Guilherme Matheus Araujo | Chat com IA | Implementação do chat com IA via API Gemini | Adição do reconhecimento de voz (Web Speech API) |
| Karolina Carvalho Soares Martins | Home-Page de Notícias | Carrossel de destaques, grade de notícias e modal de leitura | Sistema de comentários e avaliação por estrelas |
| Marcelo Henrique Soares Silva | Página Inicial / Conscientização | Carrossel de vídeos educativos, links de aprofundamento e comentários | Player de podcast e accordion de conteúdos |
| André Henrique Braga Dias | Verificadores de Fake News | Verificador de Fake News com histórico | Verificador de Imparcialidade com IA (Gemini) e gauge visual |
| Rubens de Moura Arquina Oliveira | Página “Sobre” / Avaliação do site | Página institucional com princípios de neutralidade e banner de ambiente | Sistema de avaliação do site (estrelas + comentários) com servidor próprio |

### Cerimônias e fluxo de trabalho

- Planejamento de Sprint: no início de cada sprint, o grupo definia, via Discord, quais funcionalidades cada integrante desenvolveria, evitando sobreposição de tarefas.

- Daily/Acompanhamento assíncrono: como o grupo não tinha horários fixos em comum, o acompanhamento diário foi substituído por atualizações assíncronas no Discord e WhatsApp, onde cada integrante reportava progresso e bloqueios.

- Revisão de Sprint: ao final de cada sprint, as funcionalidades implementadas eram testadas em conjunto antes do merge no repositório principal do GitHub, garantindo integração correta entre os módulos desenvolvidos individualmente.

- Retrospectiva: ajustes no processo eram discutidos informalmente entre as sprints, como a necessidade de redefinir a funcionalidade individual atribuída inicialmente, que precisou ser revista por conflito com as regras da sprint.